ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference: TOR)

โครงการพัฒนาระบบ LINE Auto Reports

ระบบบริหารรายงานอัตโนมัติและจัดส่งรายงานไปยัง LINE Group ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | [ระบุหน่วยงาน] |
| ชื่อโครงการ | การพัฒนาระบบ LINE Auto Reports |
| ประเภทระบบ | Web Application / Backend Service / LINE Messaging Integration |
| เทคโนโลยีหลักที่เสนอ | Next.js, Node.js, PostgreSQL, LINE Messaging API, Scheduler |
| ระยะเวลาดำเนินการที่เสนอ | 120 วันปฏิทินนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา |
| งบประมาณ | [ระบุวงเงินตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง] |
| ฉบับ | Draft 1.0 |
| วันที่จัดทำ | 14 สิงหาคม 2569 |

หลักการสำคัญของโครงการ เปลี่ยนการบริหารรายงานจากรูปแบบที่กำหนดไว้ใน PHP/ไฟล์ Cron แบบตายตัว ไปสู่ระบบที่ผู้ดูแลสามารถกำหนด “กลุ่ม LINE → รายงาน → กลุ่มเป้าหมาย → ตารางเวลา” ผ่าน Back Office โดยไม่ต้องแก้ Source Code หรือสร้าง Cron Job ใหม่ในทุกครั้งที่เพิ่มรายงานหรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย

# สารบัญและโครงสร้างเอกสาร

- 1. หลักการและเหตุผล

- 2. วัตถุประสงค์

- 3. Business Value และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 4. ขอบเขตของระบบ

- 5. แนวคิดและสถาปัตยกรรมระบบ

- 6. Functional Requirements

- 7. Non-Functional Requirements

- 8. โครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล

- 9. การเชื่อมต่อ LINE Messaging API

- 10. Scheduler และ Report Execution Engine

- 11. Back Office และสิทธิ์ผู้ใช้งาน

- 12. ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล

- 13. Logging, Monitoring และ Audit Trail

- 14. API และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น

- 15. การย้ายจากระบบ PHP/Cron เดิม

- 16. ผลส่งมอบ (Deliverables)

- 17. แผนดำเนินงานและ Timeline

- 18. เกณฑ์การทดสอบและตรวจรับ

- 19. การรับประกันและบำรุงรักษา

- 20. ข้อกำหนดด้านผู้พัฒนา/ผู้รับจ้าง

- 21. เงื่อนไขสำคัญและข้อพึงระวัง

- 22. สรุปภาพรวมโครงการ

# 1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานมีการจัดทำรายงานจากข้อมูลของระบบสารสนเทศหลายประเภท เช่น รายงานการให้บริการ รายงานการเข้าใช้งานระบบ รายงานนักศึกษา รายงานด้านการเงิน รายงานความก้าวหน้าโครงการ และรายงานเพื่อประกอบการบริหาร โดยปัจจุบันการส่งรายงานไปยัง LINE Group สามารถดำเนินการผ่านโปรแกรม PHP และ Cron Job ซึ่งเหมาะสมกับการเริ่มต้นใช้งาน แต่เมื่อจำนวนรายงานและกลุ่มผู้รับเพิ่มขึ้น จะทำให้การบริหารจัดการ Source Code, Cron Job, เวลาในการส่ง และกลุ่มเป้าหมายมีความซับซ้อนมากขึ้น

โครงการ LINE Auto Reports มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรูปแบบดังกล่าวเป็นระบบกลางที่มีการจัดการแบบ Configuration-driven โดยแยกส่วนการกำหนดรายงาน กลุ่ม LINE กลุ่มเป้าหมาย และตารางเวลาออกจาก Source Code ทำให้สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการจัดส่งรายงานได้จาก Back Office

ระบบจะเชื่อมต่อกับ LINE Official Account ผ่าน LINE Messaging API โดยเมื่อ LINE Official Account ถูกเชิญเข้า Group ระบบจะรับ Webhook Event ประเภท join เพื่อรับ groupId และสามารถเรียก Group Summary API เพื่อดึงชื่อกลุ่มและข้อมูลประกอบ จากนั้นจัดเก็บข้อมูลกลุ่มในฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นปลายทางของรายงานอัตโนมัติ

หลักการออกแบบ Database เป็นแหล่งกำหนด Configuration ของการจัดส่งรายงาน ส่วน Report Engine รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล การสร้างข้อความ/ Flex Message และการส่งผ่าน LINE Messaging API ขณะที่ Scheduler ทำหน้าที่ตรวจสอบงานที่ถึงเวลาและเรียก Report Engine

# 2. วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบกลางสำหรับบริหาร LINE Group และจัดเก็บ groupId อย่างเป็นระบบ

พัฒนาระบบจัดการนิยามรายงาน (Report Definition) ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายงานแบบ Many-to-Many ระหว่าง Reports และ LINE Groups

กำหนดตารางเวลาการส่งรายงานแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน

สร้าง Scheduler/Execution Engine ที่ทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องสร้าง Cron Job แยกตามรายงาน

รองรับ Flex Message และ Message Type อื่นตามความเหมาะสม

บันทึกประวัติการประมวลผลและผลการส่งรายงานเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ลดการแก้ไข Source Code และลดภาระการบริหาร Cron Job เมื่อมีการเพิ่ม/เปลี่ยนรายงาน

รองรับการขยายระบบและการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศหลายแหล่ง

# 3. Business Value และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงระบบส่งข้อความ LINE แต่เป็น Reporting Distribution Platform ที่เปลี่ยนการส่งรายงานจากงานเชิงเทคนิคแบบตายตัว ให้เป็นกระบวนการบริหารที่สามารถกำหนด ตรวจสอบ และควบคุมได้จากส่วนกลาง

| มิติ Business Value | ปัญหาเดิม | คุณค่าหลังพัฒนา | ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| ลดภาระงาน IT | เพิ่มรายงานต้องแก้ PHP/สร้าง Cron | เพิ่ม/แก้ Schedule และ Target ผ่าน Back Office | ลดงานแก้ Source Code สำหรับ Configuration |
| Operational Efficiency | การตั้งเวลาและกลุ่มกระจายอยู่หลายไฟล์ | Configuration อยู่ในระบบกลาง | บริหารจากหน้าจอเดียว |
| Reliability | ตรวจสอบการส่งต้องดู Server/Cron | มี Execution และ Delivery Log | ตรวจสอบสถานะการส่งย้อนหลังได้ 100% ของงานที่ระบบประมวลผล |
| Scalability | จำนวน Cron เพิ่มตามจำนวนรายงาน | Scheduler กลางรองรับหลาย Report/Schedule | เพิ่มรายงานโดยไม่เพิ่ม Cron Job รายตัว |
| Management Visibility | รายงานกระจายตาม Group แต่ไม่มีภาพรวม | Dashboard แสดงงานที่ส่ง สำเร็จ/ล้มเหลว | เห็นสถานะรายงานประจำวันได้จาก Dashboard |
| Governance | การเปลี่ยนแปลงทำผ่าน Source Code | มีสิทธิ์ผู้ใช้และ Audit Trail | ตรวจสอบผู้สร้าง/แก้ไข/เปิดปิด Schedule ได้ |
| Business Continuity | Cron/Script ผูกกับเครื่องหรือไฟล์ | มี Retry และ Error Handling | ลดความเสี่ยงจากงานส่งล้มเหลว |
| Reuse | Flex/Query ผูกกับ Script | แยก Report Definition, Data และ Template | นำ Report เดิมไปส่งหลาย Group ได้ |

## 3.1 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถประเมินได้

เพื่อให้หน่วยงานสามารถคำนวณ ROI จริงหลังติดตั้งระบบ ให้เก็บข้อมูล Baseline ก่อนและหลังใช้งาน เช่น จำนวนรายงาน จำนวนครั้งที่ต้องแก้ไข Cron/Source Code เวลาเฉลี่ยของผู้ดูแลระบบต่อการเพิ่มรายงาน และจำนวนครั้งที่การส่งรายงานล้มเหลว

| ตัวแปรสำหรับประเมิน | สูตรตัวอย่าง | ข้อมูลที่หน่วยงานควรเก็บ |
| --- | --- | --- |
| มูลค่าชั่วโมงงานที่ลดลง | (ชั่วโมงที่ลดลง/เดือน) × ค่าแรงต่อชั่วโมง × 12 | เวลาจริงก่อนและหลังใช้ระบบ |
| Cost Avoidance จากการแก้ไขระบบ | (จำนวน Change ที่ลดลง) × เวลาต่อ Change × ค่าแรงต่อชั่วโมง | จำนวน Change รายงาน/ปี |
| มูลค่าจากลดความผิดพลาด | (จำนวน Incident ที่ลดลง) × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ Incident | ประวัติ Incident |
| มูลค่าจากการขยายระบบ | จำนวนรายงานใหม่ที่เพิ่มได้โดยไม่เพิ่มงานพัฒนา | จำนวน Report/ปี |

หมายเหตุด้าน Business Case ตัวเลข ROI/ผลประหยัดจริงไม่ควรสมมติใน TOR ให้หน่วยงานเก็บ Baseline จากระบบเดิมแล้วคำนวณผลจริงหลังใช้งาน 3–6 เดือน เพื่อใช้เป็น KPI ของโครงการ

# 4. ขอบเขตของระบบ

| หัวข้อ | Module | ขอบเขต |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | LINE Group Management | จัดการรายชื่อกลุ่ม LINE, groupId, ชื่อกลุ่ม, สถานะ, คำอธิบาย และการตรวจสอบว่า OA ยังอยู่ในกลุ่ม |
| 4.2 | Report Management | สร้าง/แก้ไข/เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน Report Definition และกำหนด Data Source, Handler/Query และ Template |
| 4.3 | Target Management | กำหนดว่ารายงานแต่ละรายการจะส่งไปยัง Group ใดได้หลายกลุ่ม |
| 4.4 | Schedule Management | กำหนดเวลา ความถี่ วัน เวลา Timezone สถานะ และช่วงเวลาที่มีผล |
| 4.5 | Report Engine | Query ข้อมูล ประมวลผล Business Logic สร้างข้อความ/ Flex Message และส่งไปยัง Target |
| 4.6 | Scheduler | ค้นหา Schedule ที่ถึงเวลาและสร้างงานประมวลผลโดยไม่ต้องสร้าง Cron Job รายงานละตัว |
| 4.7 | Webhook | รับ join/leave/message event ตามที่จำเป็น และจัดการ Group Registration |
| 4.8 | Logging & Monitoring | เก็บ Execution Log, Delivery Log, Error และข้อมูลสำหรับ Dashboard |
| 4.9 | Back Office | หน้าจอจัดการ Groups, Reports, Targets, Schedules, Logs และ User/Roles |
| 4.10 | Integration | เชื่อมต่อ LINE Messaging API และฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่ได้รับอนุญาต |

# 5. แนวคิดและสถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมที่เสนอเป็น Modular Architecture โดยแยก Presentation, API, Scheduler, Report Engine, Data Access และ LINE Integration ออกจากกัน

| Layer | Component | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| ผู้ดูแลระบบ | Back Office | จัดการ Group / Report / Target / Schedule / Logs |
| Web/API | Next.js / Node.js API | Authentication, Authorization, CRUD และ orchestration |
| Scheduler | Node.js Scheduler | ค้นหา Job ที่ถึงเวลาและสร้าง Execution |
| Report Engine | Node.js Service | Query → Transform → Template → Message |
| Data Layer | PostgreSQL | Configuration, Job, Log, Audit |
| Integration | LINE Messaging API | Webhook, Group Summary, Push Message, Flex Message |
| Data Sources | DB/API ของหน่วยงาน | ข้อมูลสำหรับสร้างรายงาน |

## 5.1 Flow หลักของระบบ

- 1) ผู้ดูแลเพิ่ม/ลงทะเบียน LINE Group โดย Invite LINE OA เข้า Group

- 2) LINE Platform ส่ง Webhook join event → ระบบรับ groupId

- 3) ระบบเรียก Group Summary API → ตรวจสอบ groupName และข้อมูลประกอบ

- 4) ระบบบันทึก Group และ groupId ลง PostgreSQL

- 5) ผู้ดูแลสร้าง Report Definition

- 6) ผู้ดูแลกำหนด Target Group ให้รายงาน

- 7) ผู้ดูแลกำหนด Schedule

- 8) Scheduler ตรวจสอบ Schedule ที่ถึงเวลา

- 9) Report Engine Query ข้อมูลและสร้าง Message/Flex Message

- 10) ระบบส่ง Push Message ไปยังแต่ละ groupId

- 11) ระบบบันทึกผลสำเร็จ/ล้มเหลวแยกราย Target

ข้อกำหนดเชิงสถาปัตยกรรม ห้ามออกแบบให้รายงานแต่ละตัวต้องมี Cron Job ของตนเองเป็นหลัก ระบบต้องมี Scheduler กลาง และต้องสามารถเพิ่ม Report/Target/Schedule ผ่านฐานข้อมูลและ Back Office ได้โดยไม่ต้องสร้าง Cron Job ใหม่

# 6. Functional Requirements

| ID | Feature | Requirement | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | LINE Group Registration | รับ join event และบันทึก groupId โดยอัตโนมัติ | สูง |
| FR-02 | Group Summary | เรียกข้อมูล groupName/pictureUrl จาก LINE API เมื่อจำเป็น | สูง |
| FR-03 | Group Status | รองรับ Active/Inactive/Left และตรวจสอบสถานะ | สูง |
| FR-04 | Report Definition | สร้าง/แก้ไข/ลบ/เปิดปิดรายงาน | สูง |
| FR-05 | Report Handler | แยก Business Logic/Query จาก Scheduler | สูง |
| FR-06 | Flex Template | รองรับ Flex JSON Template และตัวแปรจากผล Query | สูง |
| FR-07 | Report Target | กำหนดหลาย Group ต่อ 1 Report | สูง |
| FR-08 | Schedule | Daily/Weekly/Monthly/Custom และ Timezone Asia/Bangkok | สูง |
| FR-09 | Scheduler | ค้นหาและประมวลผล Job ที่ถึงเวลา | สูง |
| FR-10 | Retry | Retry งานที่ส่งไม่สำเร็จตาม Policy | กลาง-สูง |
| FR-11 | Execution Log | บันทึกการเริ่ม/จบ/สถานะ/ข้อผิดพลาด | สูง |
| FR-12 | Delivery Log | บันทึกผลการส่งแยกราย Group | สูง |
| FR-13 | Manual Run | ผู้มีสิทธิ์สามารถ Run Now เพื่อทดสอบรายงาน | กลาง-สูง |
| FR-14 | Test Send | ทดสอบส่งไปยัง Group ที่เลือกก่อนเปิด Schedule | สูง |
| FR-15 | Dashboard | แสดงงานวันนี้และสถานะ Success/Failed | กลาง |
| FR-16 | Audit Trail | บันทึกผู้สร้าง/แก้ไข/เปิดปิด/Run | สูง |
| FR-17 | Leave Event | เมื่อ OA ออกจาก Group ให้เปลี่ยนสถานะและหยุดการส่ง | สูง |

## 6.1 การจัดการ LINE Group

ระบบต้องรองรับการลงทะเบียน Group โดยรับ groupId จาก Webhook join event

ระบบควรเรียก GET /v2/bot/group/{groupId}/summary เพื่อดึง groupName และ pictureUrl ตามความเหมาะสม

ต้องป้องกัน groupId ซ้ำในฐานข้อมูล

ผู้ดูแลสามารถกำหนดชื่อเรียกภายในระบบ (Display Name) และคำอธิบายเพิ่มเติมได้ โดยไม่แก้ไข groupId ที่มาจาก LINE

เมื่อได้รับ leave event ให้หยุดการส่งไปยัง Group นั้นโดยอัตโนมัติหรือเข้าสู่สถานะ Inactive ตาม Policy

ต้องมีปุ่ม Test Send สำหรับทดสอบข้อความก่อนเปิดใช้งาน

## 6.2 การจัดการรายงาน

Report Code ต้องไม่ซ้ำ และใช้เป็นตัวระบุรายงานสำหรับระบบ

Report ต้องมี Name, Description, Handler, Template, Status และข้อมูลประกอบที่จำเป็น

Business Logic ของรายงานต้องไม่ถูกฝังอยู่ใน Scheduler

สามารถกำหนด Parameter เช่น วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด หน่วยงาน หรือเงื่อนไขเฉพาะได้

รองรับรายงานที่สร้างจาก SQL/View/Stored Function/API ตาม Data Source ที่ได้รับอนุญาต

รองรับการทดสอบ Preview ก่อนส่งจริง

## 6.3 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

1 Report : N LINE Groups และ 1 LINE Group : N Reports

ต้องแสดงรายชื่อ Target ที่ Active เท่านั้นในการส่งจริง

เมื่อ Group ถูก Inactive/Left ระบบต้องไม่นำ Group นั้นไปส่ง

ควรมี Target Priority/Order หากรายงานมีหลายปลายทางและต้องการควบคุมลำดับ

## 6.4 การกำหนดเวลา

| ตัวอย่าง | เวลา | Schedule Type |
| --- | --- | --- |
| ทุกวัน | 09:00 | Daily |
| ทุกวันจันทร์ | 10:00 | Weekly / Monday |
| ทุกวันศุกร์ | 15:00 | Weekly / Friday |
| ทุกวันที่ 1 | 08:30 | Monthly / Day 1 |
| วันสุดท้ายของเดือน | 16:30 | Monthly / Last Day |
| Custom | ตามที่กำหนด | Cron-like / Rule |

# 7. Non-Functional Requirements

| ID | หัวข้อ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Availability | ระบบ Back Office/API ควรมี Availability ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อเดือน ไม่รวม Planned Maintenance |
| NFR-02 | Security | ใช้ HTTPS, Secret Management, RBAC และตรวจสอบ LINE Webhook Signature |
| NFR-03 | Performance | งานส่งรายงานทั่วไปต้องเริ่มประมวลผลภายในเวลาที่กำหนดจาก Scheduler โดยไม่ทำให้ API หลักค้าง |
| NFR-04 | Scalability | สามารถเพิ่ม Report, Group, Schedule และ Target ได้โดยไม่ต้องเพิ่ม Cron Job รายตัว |
| NFR-05 | Reliability | มี Retry/Timeout/Idempotency เพื่อป้องกันการส่งซ้ำจาก Job เดียวกัน |
| NFR-06 | Observability | มี Structured Log และค้นหาประวัติการทำงานย้อนหลังได้ |
| NFR-07 | Maintainability | แยก Module และ Service ตามหน้าที่ พร้อมเอกสารติดตั้ง/Configuration |
| NFR-08 | Backup | มีการสำรอง PostgreSQL และสามารถกู้คืนข้อมูล Configuration/Log ตามนโยบายหน่วยงาน |
| NFR-09 | Time Zone | ใช้ Asia/Bangkok เป็น Time Zone มาตรฐานของ Business Schedule |
| NFR-10 | Auditability | เก็บ Audit Trail ของการเปลี่ยนแปลง Configuration ที่มีผลต่อการส่งรายงาน |

# 8. โครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลหลักเสนอให้ใช้ PostgreSQL โดยแยก Configuration, Execution และ Audit ให้ชัดเจน

| Table | Purpose | Key Fields |
| --- | --- | --- |
| line_groups | เก็บ LINE Group และ groupId | id, group_id, group_name, display_name, picture_url, status, created_at, updated_at |
| reports | นิยามรายงาน | id, report_code, report_name, handler, template_id, status, description |
| report_parameters | Parameter ของรายงาน | id, report_id, param_name, data_type, default_value, required |
| report_targets | ความสัมพันธ์ Report ↔ Group | id, report_id, group_id, priority, status |
| report_schedules | ตารางเวลา | id, report_id, schedule_type, cron_expression/rule, timezone, next_run_at, last_run_at, status |
| report_executions | ผลการประมวลผลรายรอบ | id, report_id, schedule_id, started_at, completed_at, status, error_message, correlation_id |
| report_deliveries | ผลส่งแยก Group | id, execution_id, group_id, status, response_code, error_message, sent_at |
| flex_templates | Template ของ Flex Message | id, template_code, template_name, template_json, version, status |
| users | ผู้ใช้งาน Back Office | id, username, display_name, status |
| roles | บทบาท | id, role_code, role_name |
| audit_logs | ประวัติการเปลี่ยนแปลง | id, user_id, action, entity, entity_id, before_data, after_data, created_at |

## 8.1 ความสัมพันธ์หลัก

| Relationship | Cardinality | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Reports → Report Targets | 1:N | รายงานหนึ่งรายการมีหลาย Target |
| Line Groups → Report Targets | 1:N | Group หนึ่งรับหลายรายงาน |
| Reports → Schedules | 1:N | รายงานหนึ่งมีหลายตารางเวลาได้ |
| Reports → Executions | 1:N | รายงานหนึ่งมีประวัติการประมวลผลหลายครั้ง |
| Executions → Deliveries | 1:N | การประมวลผลหนึ่งรอบมีผลส่งหลาย Group |
| Reports → Flex Templates | N:1 / versioned | หลายรายงานอาจใช้ Template เดียวกันหรือแยก Template ตาม Version |

# 9. การเชื่อมต่อ LINE Messaging API

หลักการจาก LINE Platform LINE Official Account สามารถเข้าร่วม Group Chat ได้เมื่อเปิด Allow bot to join group chats ใน LINE Developers Console โดยในขณะเดียวกัน Group หนึ่งสามารถมี LINE Official Account ได้เพียงหนึ่ง OA; เมื่อ OA ถูกเชิญเข้ากลุ่มจะมี join event และ groupId อยู่ใน source ของ event และ Push Message สามารถระบุ groupId ใน to ได้

| ID | Component | Requirement |
| --- | --- | --- |
| LINE-01 | Webhook | POST endpoint สำหรับรับ Webhook Event |
| LINE-02 | Signature Verification | ตรวจสอบ x-line-signature ก่อนประมวลผล |
| LINE-03 | Join Event | รับ event.type = join และบันทึก groupId |
| LINE-04 | Leave Event | รับ event.type = leave และเปลี่ยนสถานะ Group |
| LINE-05 | Group Summary | เรียก /v2/bot/group/{groupId}/summary ตามความเหมาะสม |
| LINE-06 | Push Message | POST /v2/bot/message/push โดย to = groupId |
| LINE-07 | Flex Message | รองรับ message.type = flex และ template JSON |
| LINE-08 | Error Handling | จัดการ HTTP error, timeout, retry และ log |

## 9.1 เอกสารอ้างอิงทางเทคนิคของ LINE

Group chats and multi-person chats: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/group-chats

Messaging API reference: https://developers.line.biz/en/reference/messaging-api/nojs/

Send Flex Messages: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/using-flex-messages/

# 10. Scheduler และ Report Execution Engine

## 10.1 Scheduler

ทำงานเป็น Service กลาง ไม่ผูกกับรายงานใดรายงานหนึ่ง

ตรวจสอบ Schedule ที่ถึงเวลาเป็นรอบ ๆ เช่น ทุก 1 นาที หรือใช้ Queue/Scheduler ตามสถาปัตยกรรมที่ผู้พัฒนานำเสนอ

สร้าง Execution Job พร้อม correlation_id เพื่อป้องกันการประมวลผลซ้ำ

รองรับ Lock/Distributed Lock หากมีหลาย Instance

รองรับการ Skip/Disable Schedule โดยไม่ต้องแก้ Source Code

แสดง next_run_at และ last_run_at ใน Back Office

## 10.2 Report Execution

Load Report Definition

Resolve Parameters

Query/Call Data Source

Transform Data

Render Message/Flex Template

Resolve Active Target Groups

Send to each Group

Write Delivery Log

Update Execution Status

## 10.3 Retry และ Idempotency

กำหนด Retry Policy เช่น 3 ครั้งสำหรับ Error ชั่วคราว โดยใช้ Exponential Backoff

ไม่ Retry สำหรับ Error ที่เกิดจาก Configuration ผิดหรือ Target ถูกปิด/ไม่พบ

ใช้ execution_id + group_id หรือ idempotency key เป็นตัวช่วยป้องกันการส่งซ้ำ

เมื่อมีการส่งบาง Group สำเร็จและบาง Group ล้มเหลว ต้องบันทึกสถานะแยกราย Group

# 11. Back Office และสิทธิ์ผู้ใช้งาน

| หน้าจอ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Dashboard | งานวันนี้, Success/Failed, จำนวน Group, Report และ Schedule |
| LINE Groups | เพิ่ม/แก้ไข/ดูสถานะ/ค้นหา/ทดสอบส่ง |
| Reports | สร้าง/แก้ไข/Preview/Run Now/Enable/Disable |
| Targets | กำหนด Group เป้าหมายของแต่ละ Report |
| Schedules | ตั้งเวลา/แก้ไข/Enable/Disable/ดู Next Run |
| Execution Logs | ดูประวัติการประมวลผล |
| Delivery Logs | ดูผลการส่งแยกราย Group |
| Templates | จัดการ Flex Template และ Version |
| Users & Roles | จัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ |
| Audit Logs | ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง Configuration |

## 11.1 Roles ที่เสนอ

| Role | สิทธิ์ |
| --- | --- |
| Super Admin | ทุกฟังก์ชัน, User/Roles, Configuration |
| Report Admin | Reports, Templates, Targets, Schedules |
| Operator | ดู Logs, Run Now ตามสิทธิ์, Test Send |
| Viewer | ดู Dashboard/Report/Logs แบบอ่านอย่างเดียว |

# 12. ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล

ใช้ HTTPS สำหรับ Webhook และ Back Office/API

LINE Channel Access Token และ Channel Secret ต้องเก็บใน Secret/Environment Variable ห้าม Hard-code ใน Source Code

ตรวจสอบ LINE Webhook Signature ทุก Request ก่อนประมวลผล

ใช้ RBAC สำหรับ Back Office

กำหนด Session/Token Expiration และ Password Policy ตามมาตรฐานหน่วยงาน

ใช้ Parameterized Query/ORM/Stored Function เพื่อป้องกัน SQL Injection

จำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลตาม Principle of Least Privilege

ไม่บันทึก Token, Secret หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นลง Log

กำหนด Retention ของ Execution/Delivery/Audit Log ตามนโยบายหน่วยงาน

กรณีรายงานมีข้อมูลส่วนบุคคล ต้องกำหนด Data Classification และ Masking/Minimization ตามความเหมาะสม

# 13. Logging, Monitoring และ Audit Trail

| Log Type | ข้อมูลขั้นต่ำ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| Application Log | timestamp, level, service, message, correlation_id | ตรวจสอบระบบ |
| Execution Log | report, schedule, start/end, status, error | ตรวจสอบการทำงานรายงาน |
| Delivery Log | execution, group, response code, status, sent_at | ตรวจสอบการส่งราย Group |
| Audit Log | user, action, entity, before/after | ตรวจสอบการเปลี่ยน Configuration |
| Webhook Log | event type, groupId masked, timestamp, result | Troubleshooting Webhook |

Monitoring ที่แนะนำ ควรมี Alert เมื่อรายงานสำคัญล้มเหลว, Scheduler ไม่ทำงาน, Queue ค้างเกิน threshold, LINE API error สูงผิดปกติ หรือไม่มี Execution เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ควรมี

# 14. API และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น

| Method | Endpoint ตัวอย่าง | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/webhooks/line | รับ LINE Webhook |
| GET | /api/line-groups | รายการ Group |
| POST | /api/line-groups/test-send | ทดสอบส่งข้อความ |
| GET | /api/reports | รายการ Report |
| POST | /api/reports | สร้าง Report |
| POST | /api/reports/{id}/run | Run Now |
| GET | /api/reports/{id}/targets | รายการ Target |
| POST | /api/reports/{id}/targets | เพิ่ม Target |
| GET | /api/reports/{id}/schedules | รายการ Schedule |
| POST | /api/reports/{id}/schedules | สร้าง Schedule |
| GET | /api/executions | Execution Logs |
| GET | /api/deliveries | Delivery Logs |

# 15. การย้ายจากระบบ PHP/Cron เดิม

แนวทางที่แนะนำ: ไม่ควร Rewrite ทั้งหมดในครั้งเดียว ให้ใช้ Migration แบบ Incremental โดยเริ่มจาก LINE Group/Webhook และ Scheduler จากนั้นเชื่อม Scheduler ไปเรียก Report เดิม แล้วจึงทยอยย้าย Report แต่ละตัวเข้าสู่ Report Engine ใหม่

| Phase | งาน | รายละเอียด | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | LINE Group + Webhook | สร้าง Group Registry และรับ join/leave event | ระบบเดิมยังทำงาน |
| Phase 2 | Central Scheduler | Scheduler เรียก Script/PHP เดิม | ลด Cron รายตัว |
| Phase 3 | Report Engine | ย้าย Query/Business Logic/Flex ทีละ Report | ทำ Parallel Run ได้ |
| Phase 4 | Back Office | เปิดให้จัดการ Report/Target/Schedule | ลดการแก้ Code |
| Phase 5 | Decommission | ยกเลิก Cron/PHP ที่ย้ายเสร็จและเก็บ Archive | เหลือระบบกลาง |

## 15.1 หลักเกณฑ์ย้ายรายงาน

รายงานเดิมต้องมีผลลัพธ์เทียบเท่าระบบเดิมก่อน Cutover

ทดสอบ Query, จำนวนข้อมูล, การคำนวณ และ Flex Rendering

ช่วง Parallel Run ให้ส่งไป Test Group หรือเปรียบเทียบ Output โดยไม่ส่งซ้ำให้ผู้ใช้จริง

มี Rollback Plan สำหรับแต่ละ Report

ย้ายสำเร็จแล้วจึงปิด Cron เดิม

# 16. ผลส่งมอบ (Deliverables)

| ID | Deliverable | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| D01 | Source Code | Source Code ของ Frontend/Backend/Scheduler/Integration พร้อม Repository |
| D02 | Database | Schema, Migration, Seed/Reference Data และ ERD |
| D03 | Back Office | ระบบบริหาร Groups, Reports, Targets, Schedules, Logs |
| D04 | LINE Integration | Webhook + Messaging API Integration |
| D05 | Report Engine | Engine สำหรับ Query/Transform/Template/Delivery |
| D06 | Scheduler | Scheduler/Queue/Job Processing |
| D07 | Security | Authentication/RBAC/Signature Verification/Secret Configuration |
| D08 | Documentation | Architecture, API, Database, Deployment และ Admin Manual |
| D09 | Test | Test Case, Test Result และ UAT Evidence |
| D10 | Migration | แผนและผลการย้ายรายงานเดิม |
| D11 | Deployment | Deployment Script/Docker Compose หรือวิธีติดตั้งตามมาตรฐานหน่วยงาน |
| D12 | Training | อบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง |

# 17. แผนดำเนินงานและ Timeline

| ช่วงสัปดาห์ | กิจกรรม | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | เก็บ Requirement / วิเคราะห์ระบบเดิม | BRD/Requirement Baseline |
| 3–4 | ออกแบบ Architecture / Database / UI | Design Approval |
| 5–7 | พัฒนา LINE Webhook + Group Management | Group Registry |
| 6–9 | พัฒนา Report/Schedule/Target | Core Back Office |
| 8–11 | พัฒนา Scheduler + Report Engine + Logs | Execution Platform |
| 10–12 | พัฒนา Flex Template / Integration | Report Delivery |
| 11–13 | ย้าย/พัฒนารายงานชุดแรก | Pilot Reports |
| 13–15 | System Integration Test / Security Test | SIT |
| 15–16 | UAT / Training / Documentation | UAT Sign-off |
| 17 | Production Deployment / Cutover | Go-Live |

หมายเหตุ Timeline 120 วันเป็นกรอบตัวอย่างสำหรับ TOR ควรปรับตามจำนวนรายงานเดิม จำนวน Data Source ความพร้อมของ Server/Network/LINE OA และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

# 18. เกณฑ์การทดสอบและตรวจรับ

| ID | Test Area | Acceptance Criteria | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | LINE Group | Invite OA เข้า Group → ได้ join event → groupId ถูกบันทึก | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-02 | Group Summary | ชื่อ Group ถูกดึงและแสดงในระบบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-03 | Report | สร้าง Report และ Preview/Run Now ได้ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-04 | Target | 1 Report ส่งได้หลาย Group และ 1 Group รับหลาย Report | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-05 | Schedule | กำหนด Daily/Weekly/Monthly และตรวจ next run ได้ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-06 | Delivery | Flex Message ถึง Group เป้าหมายครบและถูกต้อง | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-07 | Failure | จำลอง LINE/API/DB failure และตรวจ Retry/Log | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-08 | Idempotency | Job เดียวกันไม่สร้างการส่งซ้ำจากการ Retry | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-09 | Leave | OA ออกจาก Group → ระบบหยุดการส่งไป Group | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-10 | Audit | การแก้ Report/Target/Schedule มี Audit Log | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-11 | Security | Webhook signature invalid ต้องถูกปฏิเสธ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| AT-12 | Migration | รายงานที่ย้ายจากระบบเดิมให้ผลเทียบเท่าหรือได้รับการรับรองจากเจ้าของข้อมูล | ผ่าน/ไม่ผ่าน |

# 19. การรับประกันและบำรุงรักษา

รับประกันระบบไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ตรวจรับงวดสุดท้าย หรือระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา

แก้ไข Defect ที่ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายในระยะเวลารับประกัน

กำหนด Severity และ SLA ในการตอบรับ/แก้ไข เช่น Critical, High, Medium, Low

ให้คำแนะนำและสนับสนุนการแก้ไข Configuration/Deployment ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

การเปลี่ยนแปลง Feature ใหม่ที่อยู่นอก Scope ให้ดำเนินการตาม Change Request

# 20. ข้อกำหนดด้านผู้พัฒนา/ผู้รับจ้าง

มีประสบการณ์พัฒนา Web Application และ Backend API

มีประสบการณ์ Node.js/TypeScript หรือเทคโนโลยีเทียบเท่า

มีประสบการณ์ PostgreSQL หรือ RDBMS ที่เทียบเท่า

มีประสบการณ์ REST API, Webhook และ Third-party API Integration

มีความรู้ด้าน LINE Messaging API และการจัดการ LINE Official Account หรือสามารถแสดงแผนงานรองรับได้

มีความรู้ด้าน Docker/Linux/Nginx หรือ Infrastructure ที่หน่วยงานใช้งาน

มีความรู้ด้าน Security, Authentication, RBAC และ Secret Management

สามารถส่งมอบ Source Code, Documentation และ Deployment Configuration ได้ครบถ้วน

# 21. เงื่อนไขสำคัญและข้อพึงระวัง

ระบบต้องไม่พึ่งพา Cron Job แยกราย Report เป็นสถาปัตยกรรมหลัก

ห้ามเก็บ LINE Channel Access Token/Channel Secret ใน Source Code หรือ Repository

การส่งไป Group ต้องใช้ groupId ที่ได้รับจาก LINE Platform และ OA ต้องเป็นสมาชิกของ Group

Group หนึ่งสามารถมี LINE Official Account ได้เพียงหนึ่ง OA ตามข้อกำหนดของ LINE

ต้องมีการตรวจสอบ Webhook Signature

ไม่ควรให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเขียน SQL อิสระบนฐานข้อมูล Production โดยตรง

ควรใช้ View/Stored Function/Service Layer เป็น Data Contract สำหรับรายงานที่มีความสำคัญ

ต้องแยก Execution Log กับ Delivery Log เพื่อแยกปัญหา “รายงานประมวลผลไม่ได้” ออกจาก “ส่งบาง Group ไม่ได้”

ต้องมี Timezone ที่ชัดเจน โดยกำหนด Asia/Bangkok เป็นค่าเริ่มต้น

ต้องออกแบบให้สามารถเปลี่ยน LINE OA/Channel ในอนาคตได้โดยไม่ผูกระบบทั้งหมดกับ Credential เดียว

# 22. สรุปภาพรวมโครงการ

LINE Auto Reports จะทำหน้าที่เป็นระบบกลางสำหรับบริหารการส่งรายงานไปยัง LINE Group โดยมี LINE Official Account เป็นช่องทางการกระจายข้อมูล

หัวใจของระบบคือการแยก Configuration ออกจาก Source Code: Group, Report, Target และ Schedule ถูกบริหารผ่านฐานข้อมูลและ Back Office

Scheduler กลางทำหน้าที่สร้างงานตามเวลา ส่วน Report Engine ทำหน้าที่ Query → Transform → Generate Message/Flex → Deliver → Log

การออกแบบดังกล่าวช่วยให้สามารถเพิ่มรายงานใหม่ เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย หรือเปลี่ยนเวลาส่งได้โดยไม่ต้องแก้ PHP/Cron ทุกครั้ง

ระบบสามารถเริ่มต้นจากระบบ PHP/Cron เดิมและทยอย Migration แบบ Incremental เพื่อลดความเสี่ยงต่อระบบที่ใช้งานจริง

Business Outcome ที่ต้องการ จาก “ระบบ Script ที่ส่งรายงานตาม Cron” → เป็น “Platform สำหรับบริหารการกระจายรายงานแบบอัตโนมัติ” ที่มี Configuration Management, Scheduling, Multi-Target Delivery, Monitoring, Audit และสามารถขยายจำนวนรายงาน/กลุ่มได้โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนของ Cron Job ตามจำนวนรายงาน

# ภาคผนวก A: ตัวอย่างการใช้งานจริง

| กลุ่ม | รายงาน | เวลา | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มผู้บริหาร | รายงานสรุปผู้บริหารประจำวัน | 09:00 ทุกวัน | ผู้บริหาร |
| เจ้าหน้าที่ IT | System Health / Incident | 08:30 ทุกวัน | IT |
| คณะศิลปศาสตร์ | สรุปนักศึกษา/กิจกรรม | 10:00 ทุกวันจันทร์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| งานทะเบียน | นักศึกษาใหม่ | 10:00 ทุกวัน | งานทะเบียน |
| ผู้บริหาร + IT | รายงานโครงการ Digital Platform | 15:00 ทุกวันศุกร์ | ผู้บริหาร + IT |

# ภาคผนวก B: ตัวอย่าง Flex Message Data Contract

ตัวอย่างแนวคิด: Report Query คืนข้อมูลเชิงโครงสร้าง แล้ว Template นำข้อมูลไปประกอบเป็น Flex Message โดยไม่ให้ Scheduler รู้รายละเอียดของ Layout

{ "reportCode": "DAILY_STUDENT_SERVICE", "data": { "date": "2026-08-14", "total": 1245, "growth": 12.5 } } → Flex Template → Generate Flex JSON → Push Message → LINE Group

# ภาคผนวก C: ตัวอย่างโครงสร้าง Repository

line-auto-reports/ ├── apps/ │ ├── web/ # Back Office │ └── api/ # REST API ├── services/ │ ├── scheduler/ # Scheduler / Job Runner │ ├── report-engine/ # Query / Transform / Render │ └── line-service/ # LINE API / Webhook ├── database/ │ ├── migrations/ │ ├── seeds/ │ └── views/ ├── reports/ │ ├── daily-student-service/ │ ├── system-health/ │ └── finance/ ├── templates/ │ └── flex/ ├── docs/ └── docker-compose.yml

เอกสารอ้างอิงหลัก: LINE Developers – Group chats

LINE Developers – Messaging API reference

LINE Developers – Send Flex Messages